INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

Plan de desarrollo: BOGOTA HUMANA

EJE: 	Una ciudad que supera la segregación social y la discriminación: El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.

PROGRAMA: 	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

PROYECTO

PRIORITARIO: 	Cotidianidad libre y activa

PROYECTO DE INVERSIÓN:

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSION

Subdirección Técnica de Construcciones

Junio de 2015

TABLA DE CONTENIDO

1.DIAGNOSTICO...................................................................................................................................3

2.JUSTIFICACIÓN..................................................................................................................................8

3.OBJETIVOS........................................................................................................................................9

3.1.Objetivo General.......................................................................................................................9

3.2.Objetivo específico....................................................................................................................9

4.PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS........................................................................10

5.METAS DEL PROYECTO...................................................................................................................11

6.FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.................................................................................................12

7.OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO.................................................................................................13

8.MARCO LEGAL Y NORMATIVO.......................................................................................................14

9.EVALUACIÓN DEL PROYECTO.........................................................................................................15

# DIAGNOSTICO

La política pública de Deporte, recreación y actividad física, “Bogotá más activa” 2009-2019 se fundamenta en la Inclusión democrática y participativa de la ciudadanía, para el ejercicio efectivo y progresivo de los derechos deportivos, recreativos y de actividad física de los habitantes de Bogotá, mediante la implementación de cinco objetivos de política: 1. Aumentar la participación mediante el aumento de la accesibilidad. 2. Fortalecer la institucionalidad. 3. Ampliar la formación, aumentando las competencias de las personas, comunidades e instituciones. 4. Optimizar la información y la comunicación. 5. Mejorar las condiciones de los parques, escenarios y entornos.  El diagnóstico de la situación actual de parques y escenarios se soporta en  este último objetivo de la política sectorial.

La construcción espontanea e informal de amplios sectores de la ciudad, aproximadamente un 40%, ha dejado zonas de la ciudad con déficit de áreas para la ampliación de la malla vial y la construcción de parques. Inclusive con un amplio número de viviendas sin espacios libres privados. En cuanto a los parques, bien público indispensable para la recreación de todos los ciudadanos,  el cual debe ser provisto por el Estado, la ciudad presenta algunas zonas con déficit estructural. Significa que estas zonas están consolidadas y no cuentan con espacios libres para la construcción de parques. La construcción de equipamientos en estas UPZ significa la reubicación de viviendas para generar estos espacios y por tanto mayores costos para su provisión.

Las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ- que presentan esta situación son:

| No. UPZ | Nombre | M2 de parque por Habitante |
| --- | --- | --- |
| 80 | Corabastos | 0,17 |
| 78 | Tintal Norte | 0,38 |
| 62 | Tunjuelito | 0,47 |
| 95 | Las Cruces | 0,47 |
| 98 | Loa Alcazares | 0,50 |
| 83 | Las Margaritas | 0,52 |
| 84 | Bosa Occidental | 0,63 |
| 85 | Bosa Central | 1,62 |
| 82 | Patio Bonito | 0,91 |
| 87 | Tintal Sur | 1,11 |
| 28 | El Rincón | 1,29 |
| 56 | Ismael Perdomo | 2,18 |
| 70 | Jerusalem | 1,87 |
| 67 | Lucero | 1,31 |
| 102 | La Sabana | 1,50 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Plan Maestro de Equipamientos

Deportivos y Recreativos-IDRD. 2011

El estándar establecido por el Decreto 308 de 2006 es de 2,41 M2 de parque por habitante en la red local.  Las UPZ con déficit de equipamientos públicos presentan dificultades sociales que se podrían superar con la intervención decidida de las entidades distritales responsables de producirlos y proveerlos. Llama la atención que “El 30% de los homicidios (de la Ciudad) ocurrieron en el 6% de las UPZ(es decir, en 7 UPZ): Lucero e Ismael Perdomo (loc. Ciudad Bolívar), Corabastos y Patio Bonito (Loc. Kennedy), el Rincón (Loc. Suba), Bosa Occidental (Loc. Bosa), y la Sabana (Loc. Los Mártires)” (CEACSC, 2011), información correspondiente al primer semestre de 2011.  Es evidente una relación directa entre las UPZ que presentan déficits marcados de espacio público para recreación con los altos niveles de criminalidad en esos mismos sectores de la ciudad.  Para la Secretaria Distrital de Planeación hay cuatro UPZ en situación crítica en relación con déficit de equipamientos, tanto de Recreación y Deporte como de Servicios Sociales y Servicios Básicos. Estas son: (28) El Rincón, (85) Bosa Central, (74) Engativa, (70) Jerusalem. Estas zonas de la Ciudad ameritan una intervención prioritaria para hacer espacios urbanos más humanos.

De otro lado, el déficit de área de parque por habitante en Bogotá es de 5.9 m2, en relación con el estándar internacional que es de 10 m2. Como se mostro anteriormente, existen 15 UPZ con déficit crítico pues el m2 por habitante oscila entre 0.17 y 2.1. En las escalas regional, metropolitana, zonal, vecinal y de bolsillo no se han desarrollado total o parcialmente el siguiente número de parques: escala metropolitana 26, escala zonal 37, escala vecinal y de bolsillo 785.

Continuar el desarrollo de estos parques permitiría contar con espacios adecuados para el ejercicio de las libertades deportivas y recreativas de la población, de acuerdo con sus expectativas. De no emprenderse acciones para la construcción y/o adecuación de los parques considerados, se contribuiría a aumentar la segregación de la población y la degradación de las zonas destinadas para parques.

El Decreto 190 de 2004 (POT) "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." define al  IDRD como entidad responsable de la administración y manejo de los parques de escala regional, metropolitana y zonal, dentro de los cuales se ubican los coliseos y escenarios deportivos de la ciudad, los cuales la entidad ha venido desarrollando en los últimos planes de desarrollo, aportando al mejoramiento de las condiciones ambientales, a la ampliación de la oferta recreativa y deportiva de la población segregada, así como al aumento de metros cuadrados de parque en la ciudad. Así mismo, el Decreto 190 de 2004 establece el escenario de ejecución de algunos de estos parques y la fuente de financiación (valorización I y II) en algunos de estos.

El decreto 308 de 2006 por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos, establece la estrategia de “Atención prioritaria” que adopta como objetivo central “direccionar acciones tendientes a atender la población ubicada en las áreas urbanas con mayores deficiencias de espacios deportivos y recreativos” con lo cual el proyecto se encamina en el cumplimiento de esta estrategia.

De otro lado, con el fin de brindar atención oportuna y coordinada a las comunidades afectadas por las emergencias que se presenten en la ciudad y de acuerdo al Plan de Emergencias de Bogotá, el IDRD se encuentra con responsabilidades directas en el Protocolo de Respuesta Área de Atención Social, en la Función Montaje y Funcionamiento de Alojamientos Temporales Institucionales y hace parte de la Comisión de Gestión Social Educación y Participación Comunitaria.

Para lo anterior, conforme con el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE), el IDRD se encuentra comprometido con el reforzamiento estructural de escenarios deportivos para ser utilizados en dichos eventos. De los 32 equipamientos deportivos existentes, 14 se encuentran ajustados a la Norma Sismoresistente y de los 18 pendientes, 3 se encuentran en proceso de construcción, y se propone el reforzamiento estructural de 9 escenarios deportivos, para la seguridad humana a las comunidades del Distrito Capital.

El tema de revitalización urbana de áreas ya consolidadas en la ciudad, a través de la densificación y usos, requiere la provisión de equipamientos de soporte social en los aspectos deportivos y recreativos.

Las situaciones planteadas se consideran de categoría local, por cuanto afectan a la ciudadanía de la ciudad en general, tratándose de parques y equipamientos, de escala metropolitana, zonal o vecinal.

Otro tema que ha tomado gran relevancia durante los últimos años, en la ciudad, es el relacionado con la necesidad de contar con un escenario para eventos masivos, interés que igualmente manifiesta la ciudadanía a través de los cabildos locales, la página web de la Alcaldía y los foros temáticos realizados. Bogotá, D.C. no cuenta actualmente con un escenario adecuado para la realización de conciertos y eventos que cumpla con los requerimientos mínimos de un espacio diseñado para este fin, situación que puede catalogarse de incidencia distrital.

La necesidad de contar con un escenario de eventos recreativos responde a la dinámica creciente de espectáculos en la ciudad; en el período 1998-2007 el crecimiento promedio anual del número de eventos es del 12,6%. Esta cifra indica para los siguientes 10 años una mayor demanda en asistentes como en número de eventos.

De no realizarse los estudios de factibilidad económica y financiera de este tipo de escenarios para la ciudad, se estaría perdiendo la posibilidad de contar con alternativas de un escenario para eventos de carácter masivo.

# JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que los problemas planteados influyen directamente en la segregación espacial de la población, es importante que el proyecto que se plantee permita el desarrollo de las libertades deportivas, recreativas y de actividad física de los ciudadanos, favoreciendo las interacciones, la interculturalidad en espacios recreodeportivos, representados en parques de diferentes escalas y escenarios, contribuyendo además a la equidad en el uso de los equipamientos.

Teniendo en cuenta que el IDRD es la Entidad encargada de los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques en la ciudad y que las situaciones identificadas en el diagnóstico se refieren a la necesidad de permitir la accesibilidad de la totalidad de la población segregada a parques y equipamientos de  las diferentes escalas, y que de otro lado, las intervenciones adelantadas  hasta el momento han buscado resolver problemáticas sociales,  se considera que es la entidad competente para atender esta problemática de forma coordinada con las entidades competentes, involucradas en cada uno de los ejes definidos en el Plan .

El soporte de las actividades que son responsabilidad del IDRD se establecen a partir del Acuerdo 4 de 1978 mediante el cual de crea la Entidad, donde se le asignan funciones relacionadas con las unidades deportivas de la ciudad, en concordancia con las funciones recreativas y deportivas asignadas.  Posteriormente el decreto 190 de 2004, le asigna al  IDRD el manejo del inventario del Sistema de Parques Distritales, la formulación de planes directores para los parques de escala Regional, metropolitana y zonal, la formulación de planes específicos para parques vecinales, así como el mantenimiento, dotación, administración y preservación de los parques de escala metropolitana, zonal, vecinal y de bolsillo. Esta función le ha permitido a la entidad atender las problemáticas y expectativas de la comunidad

# OBJETIVOS

## Objetivo General

Contribuir a la ampliación y mejoramiento de la oferta de espacios deportivos y recreativos en la ciudad.

## Objetivo específico

Contribuir al Plan de Emergencias de Bogotá mediante el reforzamiento o renovación de escenarios deportivos.

# PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

El proyecto permitirá a la población segregada de la ciudad, el acceso a parques y equipamientos recreativos y deportivos,  mediante la construcción y / o adecuación de parques de escala metropolitana, zonal y vecinal, el aumento de espacio público en UPZ con déficit, así como el reforzamiento estructural o renovación de escenarios deportivos, de manera coordinada con las entidades Distritales involucradas en las intervenciones de la ciudad, como también la intervención en un área de revitalización urbana en el centro ampliado. Así mismo se adelantarán los estudios de factibilidad económica y financiera de un escenario para eventos masivos en la ciudad.

El proyecto se realizará en las diferentes localidades de la ciudad durante el periodo de gobierno 2012-2016.

La intervención de parques de escala vecinal se adelantará de acuerdo con el modelo de priorización que se establezca, donde se tendrán en cuenta entre otras variables, la destinación de los recursos de plusvalía, las fuentes de financiación o programas específicos, etc., para lo cual se adelantarán los diseños y estudios requeridos previo a la contratación de las obras.

El aumento de espacio público en UPZ con déficit corresponde a acciones conjuntas que la entidad adelantará con la Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaria de Hábitat, Secretaría de Integración Social, y la Secretaría Distrital de Planeación entre otras entidades, donde se estudiarán los requerimientos de espacio en las UPZ, los aspectos físicos, sociales, legales, etc.

El acuerdo 180 de 2005 mediante el cual se autoriza el cobro de valorización en la ciudad y sus decretos modificatorios, especifican los parques de escala metropolitana y zonal de la Fase II que serán intervenidos dentro de los plazos allí establecidos y serán financiados con recursos provenientes de dicha valorización.

Para la atención de emergencias en la ciudad, se adelantarán los reforzamientos estructurales en 10 equipamientos deportivos.

Las acciones planteadas en parques y escenarios de la ciudad son el soporte territorial para el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y físicas previstas en el plan de desarrollo, acorde con la política del Sector.

# METAS DEL PROYECTO

| PROCESO | MAGNITUD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| Contratar Construcción y/o adecuación | 18 | Parques metropolitanos, zonales y/o escenarios |
| Contratar Reforzamiento estructural o renovación | 7 | Equipamientos deportivos ubicados en parques metropolitanos o zonales |
| Contratar construcción Adecuación | 38 | Parques vecinales |
| Contratar | 5 | Diseños y estudios de parques, coliseos y UPZ deficitarias |
| Contratar Construcción | 0 | Parque metropolitano en el centro ampliado |
| Gestionar | 0 | UPZ con déficit critico |
| Construir y/o adecuar | 13 | Parques metropolitanos, zonales y/o escenarios |
| Reforzar estructuralmente o renovar | 7 | Equipamientos deportivos ubicados en parques metropolitanos o zonales |
| Adecuar y/o mejorar | 35 | Parques vecinales |
| Construir | 0 | Parque metropolitano en el centro ampliado |
| Contratar e Intervenir | 2 | UPZ con déficit critico |
| Realizar | 0 | Estudio de factibilidad económica y financiera de un escenario para eventos masivos en la ciudad |
| Realizar | 7 | Diseños y estudios de parques, coliseos y UPZ deficitarias |
| Comprar y/o gestionar | 1 | Predio en áreas protegidas |
| Comprar y/o gestionar | 1 | Predio Hacienda Los Molinos |
| Comprar y/o gestionar | 1 | Predio parque Milenta Tejar |
| Realizar | 1 | Pago sentencia judicial Federación Colombiana de Tiro y Caza |
| Realizar | 2 | Pagos fallos de sentencias judiciales |
| Realizar | 100% | De los apoyos requeridos para las actividades del proyecto |

# FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Este proyecto será financiado con el presupuesto de inversiones del IDRD, con recursos provenientes del recaudo de valorización. (Acuerdo 180 de 2005 y Acuerdos modificatorios).

- Recursos Administrados:

- Fondo Compensatorio

- Valorización

- Otros recursos administrados

- Recursos del Distrito:

- Azar y espectáculos

- Plusvalía

- Otros Distrito

En lo relacionado con costos del proyecto, estos se ajustan a los precios del mercado (millones de pesos)

# OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

Al interior del IDRD, el proyecto será ejecutado por la Subdirección Técnica de Construcciones y será desarrollado durante el periodo del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana 2012-2016, con el apoyo de las demás Subdirecciones y Oficinas asesoras de la Entidad.

La contratación para la ejecución de las obras contempladas por el Proyecto, se adelantará mediante licitación pública, concurso de méritos, procesos de menor cuantía, de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1983 y sus decretos reglamentarios y la Ley 1474 Estatuto Anticorrupción.

Las intervenciones previstas por el IDRD en el actual Plan de Desarrollo requieren la coordinación con otras entidades Distritales, como la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría Distrital de Ambiente, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la EAAB-ESP, el Jardín Botánico, el Instituto de Desarrollo Urbano, teniendo en cuenta que las obras del IDRD complementan actuaciones de estas entidades, o requieren contar con la disponibilidad de recursos (Ej: valorización Fase II)

El proyecto se enmarca en el Eje: “Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, el ser humano en el centro de las preocupaciones de desarrollo”, Programa: “Ejercicio de las libertades culturales y deportivas. (2012-2016).

Se define como gerente del proyecto al Subdirector Técnico de Construcciones, el cual contará con el siguiente grupo:

Formulación: 	Profesional especializado 011 Área Técnica

Profesional especializado 011 Área Interventoría

Profesional especializado 07 Subdirección de Construcciones

Profesional especializado 06 Área Técnica

Ejecución: 		Profesional especializado 011 Área Técnica

Profesional especializado 011 Área Interventoría

Seguimiento: 	Profesional especializado 07 Subdirección de

Construcciones

Contratistas

# MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El proyecto de inversión planteado se enmarca jurídica y técnicamente en los siguientes documentos:

- Política pública de Deporte, recreación y actividad física, “Bogotá más activa” 2009-2019

- Acuerdo Plan de Desarrollo “Bogotá Humana, 2012-2016

- Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial.

- Decreto Distrital 308 de 2006, mediante el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital.

- NSR-10 Decreto 092 de 2011

- Decreto 523 de 2010 microzonificación sísmica para Bogotá D.C.

- Acuerdo 180 de 2005 y acuerdos modificatorios – Valorización.

- Decreto 323 y 327 Fondo Compensatorio para parques y escenarios

# EVALUACIÓN DEL PROYECTO

INDICADORES DE OBJETIVO

| OBJETIVO | INDICADOR |
| --- | --- |
| Contribuir a la ampliación y mejoramiento de la oferta de espacios deportivos y recreativos en la ciudad. | No. De equipamientos y parques construidos y adecuados/No. equipamientos y parques proyectados. |
| Contribuir al Plan de Emergencias de Bogotá mediante el reforzamiento o renovación de escenarios deportivos. | No. De escenarios deportivos reforzados o renovados/No. escenarios deportivos proyectados. |

FUENTE: Plan Maestro de equipamientos recreativos y deportivos - 2012

FUENTE: Bogotá Humana- Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2012-2016