INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

Plan de desarrollo: BOGOTA HUMANA

EJE: 	Una ciudad que supera la segregación social y la discriminación: El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.

PROGRAMA: 	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

PROYECTO

PRIORITARIO: 	Cotidianidad libre y activa

PROYECTO DE INVERSIÓN:

PARQUES INCLUSIVOS: FÍSICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE

Subdirección Técnica de Parques

Marzo de 2015

Índice de contenido

1. DIAGNÓSTICO	3

2. JUSTIFICACIÓN	3

3. OBJETIVOS	4

4. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	5

5. METAS DEL PROYECTO	8

6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	9

7. OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO	10

8. MARCO LEGAL Y NORMATIVO	11

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO	12

### DIAGNÓSTICO

La calidad y cantidad actual de espacios públicos destinados a parques, no brinda las condiciones adecuadas para que la comunidad pueda satisfacer sus necesidades de recreación, actividad física y ocio fundamental en el desarrollo del ser humano.

Debido al acelerado crecimiento de la ciudad en donde no ha sido posible planear un adecuado desarrollo, ocasionando que las áreas libres destinadas a parques sean escasas y deficientes, generando  en algunos casos su invasión y deterioro ambiental, impidiendo su adecuado uso por la población.

No ejecutar el mantenimiento de la infraestructura física y la administración de los parques y escenarios del Sistema Distrital, significa para la ciudad y sus habitantes el deterioro de estos importantes espacios de esparcimiento y disfrute de la población, afectando además la estructura ecológica principal y por ende su sostenibilidad social y económica.

El deterioro de la infraestructura física en los parques del Sistema Distrital genera bajos índices de apropiación de las comunidades y de utilización de los mismos. Lo anterior se traduce en vandalismo y baja sostenibilidad de los espacios recreativos, así como el detrimento de las grandes inversiones realizadas por la ciudad para la recuperación y rehabilitación del espacio público recreativo y deportivo.

Las numerosas solicitudes que diariamente por parte de la comunidad a través de derechos de petición, quejas y reclamos allegan al Instituto, así como la demanda en las diferentes mesas de trabajo en cuanto a mantenimiento de parques y escenarios, requiere que el proyecto adelante estrategias y mecanismos que permitan mejorar la infraestructura del sistema distrital de parques.

Por otro lado, como resultado de las consultas a las comunidades a través de los Cabildos de Plan de Desarrollo, se identificaron las siguientes propuestas: Incorporar en los parques nuevos mobiliarios que incluyan a los diferentes grupos poblacionales como adultos mayores, discapacitados y grupos juveniles (biosaludables, rampas extremas y accesibilidad para discapacitados), se hace necesaria la adecuación de parques y/o escenarios para prácticas culturales como el grafiti y la promoción las prácticas de actividades pasivas como yoga,  en los parques.

De otra parte el IDRD ha creado espacios de participación a través de las cuales las comunidades vinculadas ejercen la veeduría y control social en el proceso de diseño, construcción, mantenimiento y operación en algunos parques del sistema distrital y en ellas también se realizan actividades de apropiación social en la recuperación de espacios, resolución de conflictos y  consolidación de la red de vecinos.

### JUSTIFICACIÓN

Atender las necesidades de mantenimiento de la infraestructura física y la administración de los parques y escenarios, significa para la ciudad y sus habitantes prevenir el deterioro de uno de los soportes materiales importantes en el ejercicio de los derechos colectivos de la población. Igualmente, el implementar estrategias y acciones encaminadas a la sostenibilidad del componente ambiental y social del Sistema de Parques Distrital, genera la apropiación de la comunidad hacia su entorno aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá.

El acuerdo 4 de 1978 establece dentro de las funciones del IDRD la de administrar  parques y escenarios deportivos dentro de criterios de permitir esparcimiento para los ciudadanos,  así mismo establece la necesidad de  atender el mantenimiento y mejoramiento de los mismos.

Igualmente el Decreto 364 de 2013 Plan de Ordenamiento Territorial define las competencias que tiene el Instituto con el mantenimiento de los parques por lo que es importante definir estrategias y programas que coadyuven al cumplimiento  de los normado.

Dentro de este marco normativo el Instituto administra, opera y realiza actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de parques de escala regional, metropolitana y zonal, de igual manera realiza acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de parques de escala vecinal y de bolsillo.

### OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital espacios adecuados, como son parques y escenarios, para la práctica recreativa, deportiva, de actividad física y la adecuada utilización del tiempo libre.

3.2 Objetivo Específico

Apoyar alianzas públicas privadas para el manejo y cuidado de los parques del Sistema Distrital.

### PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Los parques y escenarios que componen el Sistema Distrital de Parques,  podrían ser atendida por la empresa privada a través de convenios con cajas de compensación u otras instituciones especializadas en el mantenimiento y administración de parques, pero en aras de que el espacio público en especial los parques  mantenga el libre acceso a todos los grupos poblaciones se plantea la administración y mantenimiento física, social, económica y ambiental a través de las diferentes líneas de acción que se describen a continuación:

Estrategia física: Se realiza el mantenimiento preventivo o correctivo de los parques, su administración (parques regional, metropolitano, zonal y escenarios), inventario, actualización y diagnóstico.

Esta estrategia busca mantener las condiciones de utilización de las canchas deportivas, zonas de permanencia y circulación, paisajismo,  edificaciones y espacios en general que conforman los parques, y de la misma manera mantener las condiciones de seguridad e higiene que permitan  fortalecer las capacidades de los individuos y organizaciones en el ejercicio de la cotidianidad libre y activa.

En los parques de escala regional, metropolitano y zonal se realizaran actividades de mantenimiento preventivo y correctivo con las siguientes acciones:

- Vigilancia

- Aseo

- Pago de servicios públicos

- Mantenimiento de campos deportivos en grama

- Mantenimiento de cuerpos de agua (lagos, piscinas, fuentes y  estanques)

- Mantenimiento de infraestructura

- Mantenimiento de zonas duras y canchas deportivas

- Mantenimiento de mobiliario urbano y señalización

- Mantenimiento de maquinaria y equipos

- Mantenimiento de pistas especiales

- Manejo ambiental

En los parques vecinales y de bolsillo por su parte se realizaran las siguientes actividades:

- Mantenimiento de infraestructura

- Mantenimiento de zonas duras y canchas deportivas

- Mantenimiento de mobiliario urbano y señalización

- Manejo ambiental

Estrategia social: Busca generar procesos de apropiación, reconocimiento y valoración social de los parques y escenarios como territorios que garanticen las condiciones de equidad, inclusión y no segregación vinculando a las comunidades de manera más participativa en el tema de la sostenibilidad.

Se desarrollaran programas como acuerdos ciudadanos, campañas masivas de comunicación, participación en procesos de diseños y control social a obras de mantenimiento y construcción.

Estrategia económica : Pretende gestionar la  participación de la empresa  privada, ONG, asociaciones, gremios, organismos internacionales, embajadas, entre otros que participen en el mantenimiento de los parques, así como  el patrocinio de eventos y generación de ingresos.

Estrategia ambiental: Busca fortalecer el componente ambiental del Sistema Distrital de Parques como parte de la estructura ecológica principal. Esta estrategia es fundamental para mejorar el hábitat integral de los ciudadanos y generar procesos de responsabilidad en las relaciones de los individuos con sí mismos, con la sociedad y con el medio ambiente integral.

El proyecto  contempla los siguientes modelos de administración:

Administración directa: Es la adelantada directamente con recurso humano, pago de servicios públicos, mantenimiento preventivo y correctivos de las instalaciones existes, y ofreciendo los servicios requeridos para mantener el parque en adecuadas condiciones de uso y disfrute en  la cotidianidad libre y activa, superando las barreras sociales, económicas, territoriales y culturales.

Administración con vinculación del sector privado: Se han desarrollado esquemas que permiten involucrar a la empresa privada en las acciones de administración y mantenimiento del Sistema de Parques Distritales, así:

- Administración y mantenimiento con recursos del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros ICA.

- Administración y mantenimiento con recursos de la empresa privada: Mediante la suscripción de convenios de cooperación, en donde las empresas interesadas acceden a la realización de actividades de mantenimiento y administración de parques.

- Concesiones: A través de la figura de “contratos de aprovechamiento económico”, se entregan a la empresa privada parques y escenarios específicos, que además de recibir por parte de ésta los servicios de administración y mantenimiento requeridos, generan recursos que se reinvierten en las actividades de mantenimiento del Sistema Distrital de Parques.

Administración por colaboración: La Defensoría del Espacio Público desarrolla acuerdos con las comunidades representadas en las Juntas de Acción Comunal, suscribiendo contratos para que éstas se encarguen del mantenimiento de parques vecinales y puedan efectuar actividades de gestión económica que contribuya a la auto sostenibilidad de los parques.

### METAS DEL PROYECTO

| No. | Proceso | Magnitud | Unidad de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantener, operar y administrar | 95 | Parques y Escenarios | de escala regional, metropolitana y zonal (anualmente) |
| 2 | Realizar | 780 | Parques | Acciones de mantenimiento preventivo y correctivo(vecinales y de bolsillo) |
| 3 | Implementar | 300 | acciones | En parques dirigidas al cumplimiento del PACA. |
| 4 | Realizar | 3 | Campañas | masivas sobre uso y conservación de parques |
| 5 | Suscribir | 127 | Acuerdos | de corresponsabilidad de parques |
| 6 | Realizar | 2 | Foros | internacionales de Parques |
| 7 | Realizar | 1 | Validación | Técnica y financiera del proyecto de asociación público privada para la renovación operación y mantenimiento de un escenario. |

### FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Este proyecto será financiado en su totalidad con el presupuesto de inversiones del IDRD y con los recursos generados por el Acuerdo 078 de 2002 y 352 de 2008.

Las fuentes son:

- Impuesto al Deporte.

- Impuesto de Industria y Comercio, Tableros y Avisos ICA – 1%.

- Recursos administrados.

- Recursos fondo cuenta compensatorio.

- Otros Distrito.

- Recursos KFW.

En lo relacionado con costos del proyecto, estos se ajustan a los precios del mercado (Se anexa cuadro de costos 2008-2012).

### OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

Es importante mencionar que para lograr una solución integral a la problemática identificada, requiere un trabajo  intersectorial con la Secretaria de Educación, Secretaria del Medio Ambiente, Hábitat, Departamento Administrativo del Espacio Público, Alcaldías Locales, la empresa privada y demás organizaciones comunitarias que permitan trabajar conjuntamente para contar con parques en adecuadas condiciones de uso y conservación de los parques que componen el sistema distrital de parques y escenarios.

En lo que corresponde a las relaciones internas, se define como Gerente del Proyecto al Subdirector Técnico de Parques el cual contará con el grupo de Apoyo:

| Formulación | Profesional Especializado Grado 11 – Área de Promoción de Servicios Profesional Especializado Grado 11 – Área de Administración de Escenarios Profesional Especializado Grado 09 – Área de Promoción de Servicios Profesional Especializado Grado 06 – Subdirección Técnica de Parques |
| --- | --- |
| Ejecución | Profesional Especializado Grado 11 – Área de Promoción de Servicios. Profesional Especializado Grado 11 – Área de Administración de Escenarios. |
| Seguimiento | Profesional Especializado Grado 06 – Subdirección Técnica de Parques |

### MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El proyecto de inversión planteado se enmarca jurídica y técnicamente en los siguientes documentos:

- Plan de desarrollo “Bogotá Humana: Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas”.

- Acuerdo 078 de 2002 "Por el cual se dictan normas para la Administración y sostenibilidad del sistema de parques Distritales".

- Acuerdo 352 de 2008 "Por el cual se dictan normas para la Administración y sostenibilidad del sistema de parques Distritales".

- Resolución No. 277 del 2007 por la cual se expide el manual de aprovechamiento económico.

- Resolución 321 de julio 24 de 2002, mediante la cual se establece el Programa de mantenimiento y preservación de los parques de escala Regional, Metropolitana y Zonal de Bogotá.

- Resolución 353 de julio 30 de 2003 por la cual se adopta el Programa para el mantenimiento, dotación, administración y preservación de los parques vecinales y de bolsillo del Distrito Capital.

- Decreto 364 de 2013. POT.

### EVALUACIÓN DEL PROYECTO

INDICADORES DE OBJETIVO

| OBJETIVO | INDICADOR |
| --- | --- |
| Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital espacios adecuados, como son parques y escenarios, para la práctica recreativa, deportiva, de actividad física y la adecuada utilización del tiempo libre. | Número de parques y escenarios de escala regional, metropolitana, zonal con intervenciones de adecuación o mantenimiento. |
| Apoyar alianzas públicas privadas para el manejo y cuidado de los parques del Sistema Distrital. | Número de acuerdos suscritos/número de acuerdo programados. |