INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

Plan de Desarrollo: 	UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

PROPÓSITO: 	1 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.

LOGRO:	9 Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro.

PROGRAMA: 	24 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud

PROGRAMA ESTRATEGICO:	3 Sistema Distrital de cuidado

PROYECTO DE INVERSIÓN:

Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá

Subdirección Técnica de Parques

Mayo 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. Diagnostico

2. Justificación

3. Objetivos (General y específicos)

4. Planteamiento y selección de alternativas

5. Metas del proyecto

6. Financiamiento del proyecto

7. Otros aspectos del proyecto

8. Marco legal y normativo

9. Evaluación del Proyecto

- DIAGNOSTICO

De acuerdo con los estudios realizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, se demostró el bajo cumplimiento de estándares luminotécnicos del Estadio Nemesio Camacho El Campin para la realización de eventos deportivos de nivel internacional.

Este escenario es uno de los más importantes del país donde se realizan eventos nacionales e internacionales como competencias deportivas de fútbol organizadas por la FIFA y la CONMEBOL. En la actualidad presenta deficiencia en la iluminación pues ofrece 1800 Lux, valor que se encuentra por debajo de los parámetros exigidos por estas organizaciones que corresponde a 2000 lux horizontales y 1500 verticales para la realización de eventos deportivos.

Por lo anterior, la iluminación resulta insuficiente y representa altos niveles de consumo, costo energético y de mantenimiento.

- 2. JUSTIFICACIÓN

El IDRD es facultado mediante Acuerdo 4 de 1978 para ofrecer a los habitantes parques y escenarios para la práctica recreativa, deportiva, actividad física y adecuada utilización del tiempo libre en condiciones adecuadas.  En este sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial -Decreto 190 de 2004-, definió que la administración del Sistema Distrital de Parques está a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y el Decreto 552 de 2018, reafirma la facultad de administrar y regular su aprovechamiento económico.

En cumplimiento de las funciones asignadas, el IDRD administra, mantiene y opera el Sistema Distrital de Parques de la Ciudad y participa en la financiación y organización de competencias y certámenes nacionales e internacionales con sede en Bogotá con el fin de brindar espacios acordes con las necesidades de la ciudadanía y espectadores.

Por otra parte, en concordancia con el artículo 113 de la Constitución Política que señala que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero “colaboran armónicamente para la realización de sus fines” y los planes de desarrollo y las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y territorial en materia de recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre, formuló y presentó al Ministerio del Deporte el proyecto de inversión pública “7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá” para cumplir con los estándares de la CONMEBOL para la realización de la COPA AMERICA 2021.

Toda vez que es necesario realizar el cambio del sistema de iluminación instalado por tecnología LED, dado que se debe satisfacer las necesidades de los espectadores y atletas, además de cumplir con los requisitos técnicos para la transmisión de televisión permitiendo la difusión de una imagen de calidad sin crear deslumbramiento para cámaras, evitando producir iluminación difusa mejorando así la captura de video.

Considerando lo expuesto y que el Estadio Nemesio Camacho El Campín es una de las sedes para la realización de la Copa América de Fútbol 2021, se requiere hacer un cambio en la infraestructura lumínica existente para el cumplimiento de las exigencias establecidas por FIFA y la CONMEBOL, para que sea tenido en cuenta como referente internacional para la realización de eventos culturales, recreativos, deportivos y de entretenimiento como un espacio relevante y significativo que contribuya en el posicionamiento de la marca ciudad.

2.1. Población objetivo

Se identifica como población afectada por el problema, el total de los habitantes de la ciudad 7,412,566 en tanto que el Estadio Nemesio Camacho El Campin está a disposición de la ciudadanía en general.

- 3. OBJETIVOS

- 3.1.  Objetivo General

- Cumplir con los estándares requeridos para la realización de eventos internacionales

- 3.2. Objetivo específico

Modernizar el sistema luminotécnico del Estadio Nemesio Camacho El Campin.

- 4. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Para el cumplimiento de los objetivos, se analizaron dos alternivas: a) Consecución de créditos con el fin de conseguir recursos de financiación para la implementación del proyecto con entidades estatales o privadas. Y b) Renovación de las luminarias de la cancha de fútbol del estadio Nemesio Camacho El Campín con recursos financiados del Ministerio del Deporte y fueron analizadas técnicamente bajo los siguientes parámetros:

a. El sistema de iluminación del estadio tiene una capacidad actual de 1.827 Lux, la cual es generada por 181 reflectores metal halide 2.000 W en las torres, más 47 reflectores metal halide en la cubierta occidental y 47 reflectores metal halide en la cubierta oriental; estas luminarias serán reemplazadas por proyectores LED de alta tecnología.

b. Se suministrarán e instalarán proyectores con tecnología LED, 30 reflectores por torre de iluminación y 64 en la cubierta oriental y 64 en la cubierta occidental para un total de 248 reflectores de 5700K. Igualmente, se disminuye la potencia total de 2000 W a 960 W y la disminución de consumos de 297.000 kVA/hora a 128.563 kVA/hora, obteniendo un ahorro del 56,71% en el costo anual de energía. Esta implementación igualmente implica disminución de costos de mantenimiento y economía en adquisición de repuestos.

Estos reflectores suministrarán 2.000 Lux de iluminación horizontal y 1500 Lux Vertical, que, de acuerdo con su funcionamiento técnico y autosostenibilidad en el tiempo, ofrecen economías importantes tanto en el manejo de los recursos físicos como económicos

c. Se realizará el desmonte de los reflectores existentes y se embalarán en cajas de madera para ser utilizados en otros escenarios de la red distrital de parques de Bogotá.

d. Se realizará el apuntamiento y direccionamiento de los reflectores nuevos.

e. Ingeniería y puesta en marcha del sistema.

f. Dicha tecnología genera menor perdida de calor, ahorro energético, ayudando a la protección del medio ambiente y las emisiones de CO2.

Ahora bien, frente a las variables analizadas, se establece como alternativa viable: la  renovación de las luminarias de la cancha de fútbol del estadio Nemesio Camacho El Campín con recursos financiados del Ministerio del Deporte: pues permite el cambio total del sistema de iluminación de las luminarias del escenario con recursos aportados al 100%  por el Ministerio del Deporte y permite realizar el desmonte del sistema actual y el suministro e instalación de luminarias con tecnología LED proveyendo una iluminación con características uniformes horizontales de 2000 Lux y 1500 Lux verticales.

5. METAS DEL PROYECTO

El proyecto establece un producto y una meta para generar la transformación del problema identificado y realizar en el Estadio El Campin las acciones requeridas para la renovación de la iluminación.

Tabla 1 Productos y metas

| Productos | Proceso | Magnitud | Proceso | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estadios mejorados | Renovar | 100 | % | del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El Campin |  |

6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El valor total del proyecto será financiado con cargo a los recursos del Ministerio del Deporte rubro presupuestal C-4302-1604- 17-0- 4302071-04, componente transferencias de capital - servicio de apoyo financiero para el fomento de la infraestructura deportiva - apoyo a la infraestructura de alta competencia a nivel nacional:

COMPONENTES

Cifras en millones de pesos

| Componente | Costo Año 1 |
| --- | --- |
| 0104 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 2.298.860.750 |
| TOTAL | 2.298.860.750 |

FLUJO FINANCIERO

Este proyecto será financiado en su totalidad con el presupuesto aportado por el Ministerio del Deporte rubro presupuestal C-4302-1604- 17-0- 4302071-04, componente transferencias de capital - servicio de apoyo financiero para el fomento de la infraestructura deportiva - apoyo a la infraestructura de alta competencia a nivel nacional:

Cifras en millones de pesos

| FUENTE | AÑO 1 | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Nación | $2.298.860.750 | $2.298.860.750 |
| TOTAL | $2.298.860.750 | $2.298.860.750 |

7. OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

| FASE | TIPO | DESCRIPCION | PROBABILIDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPOSITO | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Emergencia por condiciones biológicas o sanitarias | 4. Probable | 4. Mayor | No se pueden realizar los eventos | Implementar protocolos y medidas de bioseguridad. |
| COMPONENTE | Legales | Dificultades para la legalización de los contratos relacionados con la ejecución del proyecto | 4. Probable | 4. Mayor | Pérdida de la sede como ciudad organizadora del evento | Planeación del proceso de contratación con definición de especificaciones técnicas claras y dentro de los tiempos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecución de contrato |
| ACTIVIDAD | Operacionales | Atraso en la ejecución del proyecto | 3. Moderado | 4. Mayor | Incumplimiento de los cronogramas de intervención establecidos de acuerdo con lineamientos de la CONMEBOL | Control de ejecución en la programación de obra con aplicación de las garantías respectivas al contratista |
| ACTIVIDAD | Operacionales | Deficiencias en montaje y programación del sistema de iluminación y control | 3. Moderado | 4. Mayor | Incumplimiento requerimientos internacionales y no recibo del proyecto | Exigencia en la experticia de los profesionales a cargo y del personal técnico instalador en el inicio de la ejecución del proyecto |

8. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El proyecto de inversión planteado se enmarca jurídica y técnicamente en los siguientes documentos:

- Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial.

- Decreto 229 de 2015, Por medio del cual se adopta la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá

- Decreto 552 de 2018, Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones.

- Acuerdo 078 de 2002 "Por el cual se dictan normas para la Administración y sostenibilidad del sistema de parques Distritales".

- Acuerdo 352 de 2008 "Por el cual se dictan normas para la Administración y sostenibilidad del sistema de parques Distritales".

- Resolución No. 277 del 2007, 338/10 por la cual se adopta y modifica el manual de aprovechamiento económico.

- Resolución 321 de julio 24 de 2002, mediante la cual se establece el Programa de mantenimiento y preservación de los parques de escala Regional, Metropolitana y Zonal de Bogotá.

- Resolución 333 de 2018 Por la cual se reglamentan las actividades de aprovechamiento económico en el Programa Ciclovía y Módulos Multifuncionales Temporales actualizadas por la Comisión Intersectorial del Espacio Público.

- CONPES 3700 Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia.

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE - RESOLUCIÓN 9 0708 DE AGOSTO 30 DE 2013 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

- Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 - ICONTEC

- IT BOOK - COPA AMERICA 2021 - Confederación Sudamericana de Fútbol - CONMEBOL

- RESOLUCIÓN No. 000601 DE 8 DE JUNIO DE 2020 - MINISTERIO DEL DEPORTE

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

| OBJETIVO | INDICADOR MGA |
| --- | --- |
| Cumplir con los estándares requeridos para la realización de eventos internacionales | Estadios mejorados |
|  | Medido a través de: Número de estadios Meta total: 1 |